**PLATAFORMA DE WEB DE FINANCIAMIENTO UFUNDING**

**Reporte de Estado del Desarrollo de Software**

**Versión 1.0**

**Lima, setiembre del 2023**

**Revisión Histórica del Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autores** |
| 10/ 09/ 23 | 1.0 | Elaboración del documento | Diego Alvarez |

**Tabla de contenido**

[**Reporte de Estado del Desarrollo de Software**](#_f1u1xjyvs70i) **4**

[1.Estado del Proyecto](#_n949pvaehgqd) 4

[2.Informe de Estado](#_jajksf25h2t7) 4

[3.Resumen](#_3kd9huevpd7g) 4

[4.Información adicional y enlaces](#_iyzge8oyi05u) 4

[5. Obstáculos](#_5egc113pqodu) 5

# 

**Reporte de Estado del Desarrollo de Software**

## Estado del proyecto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1** | | | | **Sprint 2** | | **Sprint 3** | |
| Comienzo del proyecto: creación del plan de proyecto, cronograma y repositorio. | | Documentación de requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, diseño de interfaz, modelo de base de datos, arquitectura de software y Sprint retrospective | | Verificación y codificación de los casos de uso | | Verificación y codificación de los casos de uso | |
| Avance | 100% | Avance | 92.86% | Avance | No iniciado | Avance | No iniciado |

## Informe de Estado

Se ha concluido el Sprint 1 del proyecto, se creó la estructura del repositorio y se documentaron los entregables casi en su totalidad. El equipo de desarrollo ha concluido el Sprint 1 cumpliendo al 94.74% con los entregables que se encuentran en el cronograma establecido, ahora se está trabajando para culminar lo más pronto posible el Documento de Especificación de la BD para poder continuar con el proyecto y realizar la correcta integración con el siguiente Sprint.

## Resumen

* Sprint 1
  + El cronograma quedó correctamente establecido.
  + Se creo la estructura del repositorio
  + Se concluyó satisfactoriamente con los documentos de inicio del proyecto.
  + Los requisitos fueron descritos correctamente para su posterior implementación.

## Información adicional y enlaces

Los documentos y archivos que avalan el avance y la correcta manipulación de la información los encontramos en el sitio GitHub del proyecto:

<https://github.com/Diego-Linares1/logicSoft.git>

## Obstáculos

Hubo algunos obstáculos externos a la organización del proyecto que han sabido manejarse muy bien y no afectar el avance del proyecto, existió un inconveniente por retraso en la entrega del Documento de Especificación de CUS 5, sin embargo, pudo solucionarse rápidamente. Ahora se está trabajando en culminar el Documento de Especificación de la BD,que a más tardar estaría finalizado el lunes 11 de septiembre del presente año.