**PLATAFORMA DE WEB DE FINANCIAMIENTO UFUNDING**

**Reporte de Estado del Desarrollo de Software**

**Versión 1.1**

**Lima, noviembre del 2023**

**Revisión Histórica del Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autores** |
| 10/ 09/ 23 | 1.0 | Elaboración del documento | Diego Alvarez |
| 20/ 10/ 23 | 1.1 | Actualización del documento | Diego Alvarez |

**Tabla de contenido**

[**Reporte de Estado del Desarrollo de Software**](#_f1u1xjyvs70i) **4**

[1.Estado del Proyecto](#_n949pvaehgqd) 4

[2.Informe de Estado](#_jajksf25h2t7) 4

[3.Resumen](#_3kd9huevpd7g) 4

[4.Información adicional y enlaces](#_iyzge8oyi05u) 4

[5. Obstáculos](#_5egc113pqodu) 5

# 

**Reporte de Estado del Desarrollo de Software**

## Estado del proyecto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1** | | | | **Sprint 2** | | **Sprint 3** | |
| Comienzo del proyecto: creación del plan de proyecto, cronograma y repositorio. | | Documentación de requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, diseño de interfaz, modelo de base de datos, arquitectura de software y Sprint retrospective | | Verificación y codificación de los casos de uso | | Verificación y codificación de los casos de uso | |
| Avance | 100% | Avance | 100% | Avance | 100% | Avance | No iniciado |

## Informe de Estado

Se ha concluido el Sprint 2 del proyecto, en esta etapa se realizó la verificación y finalización de los documentos de caso de uso en su totalidad. El equipo de desarrollo logró superar los obstáculos del Sprint 1 y logró eliminar la deuda técnica que existía. En esta segunda etapa el equipo de desarrollo realizó la codificación de los casos de uso que se encuentran en el cronograma establecido.

## Resumen

* Sprint 1
  + El cronograma quedó correctamente establecido.
  + Se creo la estructura del repositorio
  + Se concluyó satisfactoriamente con los documentos de inicio del proyecto.
  + Los requisitos fueron descritos correctamente para su posterior implementación.
* Sprint 2
  + Se verificaron y finalizaron los documentos de casos de uso.
  + Se realizó la codificación de los casos de uso que se establecieron en el cronograma.

## Información adicional y enlaces

Los documentos y archivos que avalan el avance y la correcta manipulación de la información los encontramos en el sitio GitHub del proyecto:

<https://github.com/Diego-Linares1/logicSoft.git>

## Obstáculos

Hubo algunos obstáculos externos a la organización del proyecto que han sabido manejarse muy bien y no afectar el avance del proyecto. Ahora el equipo de desarrollo está pensando en los nuevos desafíos del hito 3.